Sokoban

Journal de Bord

Alexandre SABRI
Maya DOUADI
Harmony SIMON-DUCHATEL
Ymry SCHEINER

SEMAINE 1 – 27/01
	Jeudi	Vendredi
Alexandre	Réflexions sur le jeu en groupe	Discussion du Jeu
Maya	Réflexions sur le jeu en groupe	Création de la classe content et 3 sous classes Player, discussion du jeu, création du plan graphique.
Harmony	Réflexions sur le jeu en groupe	Création de la classe Player
Ymri	Réflexions sur le jeu en groupe	Discussion du Jeu

Résumé :
Pour cette première semaine nous avons très peu programmé, l’important était de définir l’architecture du jeu et les mécaniques de jeu que l’on souhaitait faire naître.
Maya apris l’initiative de créer un plan graphique permettant de comprendre en un coup d’œil l’articulation de nos classes/objets. Ce plan nous aidera à de nombreuses reprises pour maintenir une architecture cohérente dans notre code.
SEMAINE 2 – 03/02
	Jeudi	Vendredi
Alexandre	Demande de Merge classe Case, algorithme de déplacement caisse et perso	( ???)
Maya	Missing in action (Malade)	Update classe Character, Refonte du plan graphique
Harmony	Réflexion sur le système	MakeFile et Update classe Case, Content et ses sous-classes
Ymri	Création de constructeurs pour les 3 contents	( ???)

Résumé :
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

SEMAINE 3 – 10/02
	Jeudi	Vendredi
Alexandre	Réflexion sur le système	Réflexion sur avancement et mises à jour des issues
Maya	Malade, Merge accepté d’Harmony (Solved merge conflicts)	Missing in Action (Malade)
Harmony	Update pushed & Merge request envoyé	Correction d’erreurs de syntaxe sur le MakeFile. Altération des classes (Refonte de Case, Création classe Game)
Ymri	( ???)	Débogage avec harmony

Résumé :

SEMAINE 4 – 17/02
	Vacances
Alexandre	Fabrication des textures
Maya	Implémentation système collision et déplacement des boxs
Harmony	Implémentation du système de déplacement du personage
Ymri	Mise en place d’un prototype de graphique, refonte des « classes » POM et XML.

Résumé :
Pendant les vacances, Alexandre a créé de très simples textures pour pouvoir essayer l’affichage d’un prototype graphique, et même si ces textures ont été par la suite changées pour d’autres plus « graphiques »
la mascotte du projet était né  : « IP7-man».
Harmony a mis en place les fonctions « askMovePlayer » et « moveplayer » pour déterminer si un personnage était déplaçable et le déplacer le cas échéant.
Maya à fait à la suite un travail similaire mais pour déplacer les boîtes.
Imry quant à lui à créé tout ce qui allait être la partie graphique de notre jeu : les classes VUES qui gèrent l’affichage, la création de fenêtre, etc.
SEMAINE 5 – 24/02
	Jeudi	Vendredi
Alexandre	Discussion sur les classes	( ???)
Maya	Discussion sur les classes et mise à jour de ‘class graphic organisation’	( ???)
Harmony	Discussion sur les classes	( ???)
Ymri	Discussion sur les classes	Missing in Action

Résumé :
Au retour des vacances avec un prototype graphique fonctionnel sont arrivées des questionnements sur l’architecture initialement prévue pour notre jeu. En particulier, sur la gestion du contenu des cases et sur l’affichage des textures.
Il a été décidé de les transformer en objet « jouets » pour faciliter l’affichage et la gestion des contenus. Ces objets sont réduits au strict nécessaire pour fonctionner :
- Un String pour la couleur des boîtes / des points de victoire
- L’objet Wall n’a pas de champs
- il n’y a plus qu’un seul objet pour désigner le personnage, stocké dans « board » et non plus dans les contenu des cases pour un accès plus rapide

SEMAINE 6– 02/03
	Jeudi	Vendredi
Alexandre	Réflexion sur les fonctionnalités de l’éditeur de niveau	Modification des noms des champs de Cases pour une meilleure lisibilité
Maya	Réflexion sur les fonctionnalités de l’éditeur de niveau	Recherche et implémentation de ce qui deviendra les textures définitives
Harmony	Réflexion sur les fonctionnalités de l’éditeur de niveau	Implémentation avec Imry du modèle de collision et modification du « moteur graphique »
Ymri	Réflexion sur les fonctionnalités de l’éditeur de niveau	Implémentation du mode de contrôle de personnage par touches et corrections de bugs de collision

Résumé :

SEMAINE 7– 09/03
	Jeudi	Vendredi
Alexandre	Recherche de la musique avec Harmony	Avancement du journal de bord
Maya	Modification des textures pour avoir des boîtes et des points de victoire de la bonne couleur	Création d’une fonction pour gérer le score, fonctionnera à termes avec la fonction de détection de victoire d’Harmony
Harmony	Recherche d’une musique et implémentation	Création et implémentation d’une fonction détectant la victoire du joueur
Ymri	X	( ???)

Résumé :
SEMAINE 8– 16/03
	Réalisation:
Alexandre	Programmation de la fonction de sauvegarde de niveaux / Apport de corrections à la fonction de sauvegarde de niveaux suite aux tests de Harmony et Maya
Maya	Tests de la fonction de sauvegarde d’Alexandre
Harmony	Réalisation d’une page d’accueil / synchronisation du nom du joueur entré dans le terminal et en jeu / Amélioration du graphisme de la page d’accueil , test de la fonction de sauvegarde de niveaux d’Alexandre
Ymri	X / ( ???)

Résumé :
SEMAINE 9– 23/03
	Réalisation :
Alexandre	Résolution de conflits de merge pour Harmony et lui-même suite au débogage de la fonction de sauvegarde
Maya
Harmony	Amélioration du système de score avec l’ajout d’un compteur de déplacement affichage lors de la victoire du nombre d’étoiles obtenu par le joueur / Aide Alexandre dans le débogage de sa fonction de sauvegarde / Suppression de fichiers devenus inutiles « ,class»
Ymri

Résumé :
SEMAINE 10– 30/03
	Réalisation :
Alexandre	Résolution de conflits de merge pour Harmony, concernant le compteur de mouvements et l’attribution à la fin d’un score.
Maya
Harmony	Corrections sur la fonction de score pour compter des « étoiles » à la victoire du joueur
Ymri

Résumé :
SEMAINE 11– 06/04
	Réalisation :
Alexandre	Implémentation (enfin) de la fonction de sauvegarde / Programmation de la fonction de chargement et débogage
Maya
Harmony	Test de la fonction de chargement d’Alexandre
Ymri

Résumé :
SEMAINE 12– 13/04
	Réalisation :
Alexandre	Débogage, tests et implémentation de la fonction de chargement de niveaux, apport notable de monsieur Stolz pour le débogage
Maya
Harmony	Aide à la programmation & débogage de la fonction de chargement
Ymri

Résumé :
SEMAINE 13– 20/04
	Réalisation :
Alexandre	Implémentation de la fonction de chargement après correction de nombreux bugs
Maya
Harmony	Corrections apportées à la fonction de victoire qui détectait auparavant une victoire du joueur dès lors qu’il plaçait une seule boîte au bon endroit
Ymri

Résumé :
SEMAINE 14– 27/04
	Réalisation :
Alexandre	Création & implémentation d’une fonction pour charger et sauvegarder des profils de joueurs / Ajout de répertoire pour stocker les niveux et les profils / Modifications des fonctions de sauvegarde et chargement pour utiliser ces répertoires / amélioration du système de score pour attribuer des points en fonction d’un nombre minimal de pas
Maya	Création de l’éditeur de niveau (le GUI et l’éditeur en lui même) dans la classe Createvue
Harmony	Correction et implémentation de l’amélioration du score programmé par Alexandre
Ymri

Résumé :
SEMAINE 15– 04/05
	Réalisation :
Alexandre	Aide Maya dans l’Amélioration de l’éditeur de niveau : ajout de la possibilité de sauvegarde / Rédaction du journal de bord
Maya	Amélioration de l’éditeur de niveau : / ajout d’un champ pour choisir le nom du fichier de sauvegarde de niveau / ajout d’un champ dans l’éditeur pour définir à la construction d’un niveau le nombre de mouvement maximal à faire pour obtenir trois étoiles / Rédaction d’un manuel pour le joueur
Harmony	Aide Maya dans l’Amélioration de l’éditeur de niveau : corrections de bug sur la taille des boutons et modification du menu
Ymri

Résumé :