Journal de Bord

SEMAINE 1

- Jeudi : 31 janvier
Alexandre : réflexions sur le jeu en groupe
Maya : réflexions sur le jeu en groupe
Harmony : réflexions sur le jeu en groupe
Imry : réflexions sur le jeu en groupe

- Vendredi : 1 février

Alexandre : discussion du jeu
Maya : création de la classe content et 3 sous classes,player, discussion du jeu, création du plan graphique
Harmony : création de la classe player
Imry : Missing in action

SEMAINE 2

- Jeudi : 6 février
Alexandre : demande de merge classe case, algorithme de déplacement caisse et perso
Maya : Missing in Action, malade
Harmony : réflexion sur le systeme
Imry : création de constructeurs pour les 3 content

- Vendredi : 7 février
Alexandre : ???
Maya : update classe character, refonte du plan graphique
Harmony : MAKEFILE et update classe case,content et ses 3 sous classes
Imry : ????

SEMAINE 3

- Jeudi : 13 février
Alexandre : réflexion sur le système
Maya : Malade, venue, accepté le merge de Harmony
Harmony : merge de son code de la semaine précedente
Imry :

- Vendredi : 14 février <3
Alexandre : Creation d’issues sur les déplacements caisse perso et chargement/sauvegarde
Maya : Missing In Action (Malade)
Harmony :
Imry : Missing In Action

SEMAINE 4

Alexandre :

Maya :

Harmony :

Imry :